附件2
龙岩市综合交通运输“五个工程”项目表（铁路建设项目）
	

	序号
	项目名称
	建设规模（公里）
	建设性质
	技术标准
	技术状况
	起终点
	主要
控制点
	龙岩段
总投资
（亿元）
	“十二五”投资
（亿元）
	“十三五”投资
（亿元）
	开工年
	完工年
	项目主要功能

	（一)干线铁路

	1
	南三龙铁路扩能工程（龙岩段）
	设计时速200公里.线路全长246.86公里，其中龙岩段118.8公里。
	续建
	国铁I级
	双线、
电气化
	起点：南平
终点：龙岩
	三明
	105
	65.7293
	105
	2013年
	2017年
	南三龙铁路与合福、向莆、龙厦等线一起形成闽西地区通往中东部地区的快速通道，是福建省主要城市间城际铁路环线的重要组成部分，是长三角经海峡西岸经济区联系珠三角地区重要的辅助通道，也是一条以客为主、客货兼顾的快速铁路。

	2
	浦梅铁路建宁至冠豸山段（龙岩段）
	时速160公里.全长173.6公里，其中龙岩段40公里。
	新建
	国铁Ⅰ级
	单线、
电气化
	起点：三明　　终点：龙岩
	三明、龙岩
	24
	　
	24
	2016年
	2021年
	客货兼顾的沿线资源开发。该铁路是福建省外环铁路，是杭广通道以及“一带一路”核心区通往中西部地区铁路的辅助通道。

	3
	龙岩经梅州至龙川快速铁路（龙岩段）
	时速250公里及以上，全线长约258公里，其中龙岩段约79.4公里。
	新建
	国铁Ⅰ级
	双线、
电气化
	起点：龙岩　　终点：梅州
	龙岩、梅州
	118
	　
	118
	2017年
	2022年
	与在建的南三龙铁路扩能、赣龙铁路扩能、梅州至潮汕铁路形成区域内的快速铁路网，是杭广铁路通道的重要组成部分。

	4
	渝（西）长厦快速铁路龙厦四线（高铁）
	时速300公里及以上，线路全长44公里。
	新建
	客专
	双线、
电气化
	起点：龙岩　　终点：厦门
	漳州
	51
	　
	前期工作
	　
	　
	龙厦四线是厦长渝快速通道的重要组成部分，对实施海西发展战略、加强厦门与成渝地区、关中地区沟通、推进厦门与台湾对接、促进沿线经济社会发展等具有重要意义。

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	298
	65.7293
	247
	　
	　
	　


