附件3

龙岩市综合交通运输“五个工程”建设项目表（高速公路建设项目）

	序号
	项目名称
	路线编号
	是否    展望线
	收费属性
	建设性质（新建、改扩建）
	开工年
	完工年
	建设规模（公里）
	总投资  
（万元）
	“十二五”      投资 
（万元）
	“十三五”       
投资          
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	八
车道
以上
	八
车道
	六
车道
	四车道
	
	
	
	

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	358 
	0 
	49 
	17 
	292 
	4,306,065 
	898,000 
	2,498,065 
	　

	（一）“7918”国家高速公路网项目
	　
	　
	　
	　
	　
	66 
	0 
	49 
	17 
	0 
	887,500 
	165,000 
	722,500 
	　

	1
	厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋扩容工程
	G76
	否
	收费还贷
	改扩建
	2014
	2018
	66
	　
	49
	17 
	　
	887,500
	165,000
	722,500
	　

	（二）纳入海西高速公路网项目
	　
	　
	　
	　
	156 
	0 
	0 
	0 
	156 
	1,672,265 
	733,000 
	939,265 
	　

	1
	漳永高速公路龙岩段
	L7276
	否
	收费还贷
	新建
	2013
	2016
	80 
	　
	　
	　
	80 
	742,865
	730,000
	12,865
	“十二五”末已建成通车，但尚有扫尾工程投资计列“十三五”。

	2
	永定至上杭高速公路
	H08
	否
	收费还贷
	新建
	2015
	2018
	57 
	　
	　
	　
	57 
	553,400
	3,000
	550,400
	　

	3
	永定至南靖高速公路
	　
	否
	收费还贷
	新建
	2017
	2020
	19 
	　
	　
	　
	19 
	350,000
	　
	350,000
	　

	4
	厦蓉高速小池互通
	Ｇ76
	否
	收费还贷
	新建
	2016
	2018
	　
	　
	　
	　
	　
	12,800
	　
	12,800
	　

	5
	莆永高速坎市互通
	Ｓ10
	否
	收费还贷
	新建
	2017
	2018
	　
	　
	　
	　
	　
	13,200
	　
	13,200
	　

	（三）地方高速公路网项目
	　
	　
	　
	　
	136 
	0 
	0 
	0 
	136 
	1,746,300 
	　
	836,300 
	　

	1
	龙岩高速公路东环线
	　
	　
	收费还贷
	新建
	2016
	2018
	20
	　
	　
	　
	20
	576300
	　
	576300
	　

	2
	长汀河田至连城文亨高速公路
	　
	　
	收费还贷
	新建
	2017
	2021
	31
	　
	　
	　
	31
	310000
	　
	260000
	　

	3
	长汀至武平高速公路
	　
	　
	收费还贷
	新建
	2018
	2024
	85
	　
	　
	　
	85
	860000
	　
	前期工作
	　

	4
	龙岩市高速公路市政化改造工程
	G76
	　
	收费还贷
	新建 
	2018
	2021
	15
	15
	　
	　
	　
	300000
	　
	前期工作
	　


