附件4

龙岩市综合交通运输“五个工程”建设项目表（普通国省干线建设项目）

	序号
	项目所在地
	项目名称
	路线性质
	建设性质
	建设规模(公里) 
	项目
总投资
(万元)
	规划工期
	“十二五”
投资
(万元)
	“十三五”
投资
(万元)
	备注

	
	设区市
	县市区
	
	行政等级
	编号
	
	合计
	一级
	二级
	内: 大中桥
(延米/座)
	内: 隧道
(延米/座)
	
	开工年
	完工年
	
	
	

	　
	　
	　
	合　　　计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1869309 
	　

	一
	34 
	　
	“十三五”规划建设项目
	0 
	0 
	0 
	387 
	143 
	247 
	0 
	2050 
	1644389 
	　
	　
	103000 
	1589309 
	　

	1
	龙岩
	新罗永定
	H10线新罗适中至龙岩城区段
	G319
	横十
	新建
	53 
	53 
	　
	　
	　
	474000 
	2016 
	2020 
	　
	450000
	　

	2
	龙岩
	新罗
	Z5合溪(漳平交界)至隔口段(雁石上老至铁山隔口)公路
	G235
	纵五
	新改建
	9.488
	9.488
	　
	1346.5/7
	2045/1
	113895 
	2014 
	2018 
	15000 
	98895
	　

	3
	龙岩
	新罗
	H9红尖山(新罗界)至中甲段
	G358
	横九
	新建
	16.13
	　
	16.13
	940/9
	2051.5/0.5
	78196 
	2014 
	2017 
	15000 
	63196
	　

	4
	龙岩
	新罗
	H9新罗区中甲至东山段公路
	G358
	横九
	新建
	8.5
	　
	8.5
	　
	　
	16600 
	2017 
	2018 
	　
	76500
	　

	5
	龙岩
	新罗
	H9新罗区紫阳至小池段一期(紫阳至江山)公路
	G358
	横九
	新建
	6
	　
	6
	　
	　
	30000 
	2017 
	2019 
	　
	30000
	　

	6
	龙岩
	新罗
	H9小池至岩下山(上杭界)段公路
	G358
	横九
	新建
	8.45
	　
	8.45
	　
	2050 
	50000 
	2016 
	2018 
	　
	120000
	　

	7
	龙岩
	新罗
	Z5合溪(漳平交界)至隔口段(雁石牛郎厝至雁石上老)公路
	G235
	纵五
	新改建
	5.002
	5.002
	　
	308/1
	　
	47658 
	2016 
	2020 
	5000 
	42658
	　

	8
	龙岩
	新罗
	H10朝前至大池北溪段公路
	G319
	横十
	新改建
	11.44
	11.44
	　
	207/1
	3329/2
	116987 
	2016 
	2019 
	5000 
	111987
	　

	9
	龙岩
	永定
	Z5坎市新罗经抚市华丰至杏坑段
	G235
	纵五
	新改建
	11.88
	8.84
	3.04
	　
	　
	56296
	2017
	2019
	10000
	46296
	　

	10
	龙岩
	永定
	Z5永定高陂黄田至坎市新罗(快速通道三期)
	G235
	纵五
	新改建
	7.58
	7.58
	　
	　
	　
	46000
	2016
	2019
	　
	46000
	　

	11
	龙岩
	永定
	H11永定岐岭过境段(黄泥岭至龙湖)
	G357
	横十一
	新建
	2.8
	2.8
	　
	　
	　
	6204
	2015
	2016
	1000
	5204
	　

	12
	龙岩
	永定
	永定城关经仙师、洪山至广东松源（闽粤界）公路（古武高速永定龙湖景区连接线）
	　
	　
	新建
	35.1
	　
	35
	1316/4
	　
	111300
	2015
	2017
	40000
	71300
	永定至上杭高速公路连接线，参照国省干线补助


	序号
	项目所在地
	项目名称
	路线性质
	建设性质
	建设规模(公里) 
	项目
总投资
(万元)
	规划工期
	“十二五”
投资
(万元)
	“十三五”
投资
(万元)
	备注

	
	设区市
	县市区
	
	行政等级
	编号
	
	合计
	一级
	二级
	内: 大中桥
(延米/座)
	内: 隧道
(延米/座)
	
	开工年
	完工年
	
	
	

	13
	龙岩
	上杭
	Z6上杭县背头岭至湖洋段(G205城区过境线)
	G205
	纵六
	新改建
	13
	13
	　
	　
	　
	70671
	2017
	2019
	10000
	60671
	　

	14
	龙岩
	上杭
	H9岩下山(新罗界)至古田段
	G358
	横九
	新建
	5.8
	　
	5.8
	　
	　
	11093
	2016
	2018
	　
	11093
	　

	15
	龙岩
	上杭
	Z6才溪过境线
	G205
	纵六
	新建
	3.3
	3.3
	　
	　
	　
	7300 
	2017
	2017
	　
	7300
	　

	16
	龙岩
	上杭
	Z6上杭县南阳、旧县过境线
	G205
	纵六
	新改建
	8.7
	　
	8.7
	　
	　
	10000 
	2017
	2020
	　
	10000
	　

	17
	龙岩
	上杭
	H9上杭县梅花山路
	G358
	横九
	新建
	6.6
	　
	6.6
	　
	　
	28000 
	2015
	2018
	　
	28000
	　

	18
	龙岩
	上杭
	H9上杭县白砂过境线
	省道
	横九
	新改建
	　
	　
	3
	　
	　
	5000 
	2018
	2020
	　
	5000
	　

	19
	龙岩
	上杭
	H11上杭县庐丰、兰溪、稔田过境线
	G357
	横十一
	新改建
	15
	　
	15
	　
	　
	17000 
	2016
	2018
	　
	17000
	　

	20
	龙岩
	上杭
	H11上杭县滩下至月岭上段(G357城区过境线)
	G357
	横十一
	新改建
	9.1
	　
	9.1
	　
	　
	15194 
	2015
	2016
	　
	13000
	　

	21
	龙岩
	武平
	H11武平县长坑至风吹口
	G357
	横十一
	新建
	12.815
	　
	12.815
	336/2
	　
	23773 
	2016
	2017
	　
	23773
	　

	22
	龙岩
	武平
	Z8武平县神树岗至下陈屋段
	省道
	纵八
	新建
	4.91
	　
	4.91
	　
	　
	11250 
	2016 
	2017
	　
	11250
	　

	23
	龙岩
	武平
	武平高速公路出口至不锈钢产业园
	　
	　
	新建
	5.05 
	5.05 
	　
	463/3
	　
	33209 
	2015
	2016
	2000
	33209
	　

	24
	龙岩
	长汀
	H10长汀城关过境段(麻陂至兰屋坪)
	G319
	横十
	新建
	11.70 
	　
	11.70 
	2489/13
	685/1
	56000 
	2016
	2019
	　
	56000
	　

	25
	龙岩
	长汀
	Z8长汀城关过境段(任屋至麻陂)
	G534
	纵八
	新建
	13.55 
	　
	13.55 
	160/1
	600/1
	22000 
	2018
	2021
	　
	14000
	路线待审批

	26
	龙岩
	连城
	Z6连城县中堡至华垄段(姑田镇过境线)工程
	G205
	纵六
	新建
	3.90 
	　
	3.9 
	　
	　
	4623 
	2018
	2020
	　
	4623
	　

	27
	龙岩
	连城
	Ｈ8线连城莒溪集镇至朋口镇王城村段
	省道
	横八
	新建
	8.0 
	　
	8.0 
	　
	　
	9600 
	2016
	2017
	　
	9600
	　

	28
	龙岩
	连城
	Ｈ8线坪坑（新罗界）至连城莒溪集镇段
	省道
	横八
	新建
	34.4
	　
	34.4
	414/6
	　
	68800
	2018
	2022
	　
	20000
	建成莒溪至朋口段

	29
	龙岩
	漳平
	Z5吾祠乡陈地村至象湖宽田段
	G235
	纵五
	新建
	11.10 
	　
	11.10 
	　
	　
	11486 
	2016
	2017
	　
	11486
	　

	30
	龙岩
	漳平
	Z5上坂至园潭路段
	G235
	纵五
	新建
	10.10 
	　
	10.10 
	　
	　
	12004 
	2018
	2019
	　
	12004
	　

	31
	龙岩
	漳平
	Z5园潭至西园(新罗界)段(园潭至高明新村路口段)
	G235
	纵五
	新建
	13.00 
	13.00 
	　
	　
	　
	26879 
	2019
	2020
	　
	26879
	　

	32
	龙岩
	漳平
	L6漳平芦芝至和平段(漳平市城区过境)
	省道
	联六
	新建
	10.823 
	10.823 
	　
	1031/3
	　
	39385 
	2016
	2017
	　
	39385
	　

	33
	龙岩
	漳平
	L6和平至双洋镇(三明界)段(九鹏溪风景区过境段)
	省道
	联六
	新建
	1.5 
	　
	1.5 
	　
	　
	3000 
	2017
	2018
	　
	3000
	　


	序号
	项目所在地
	项目名称
	路线性质
	建设性质
	建设规模(公里) 
	项目
总投资
(万元)
	规划工期
	“十二五”
投资
(万元)
	“十三五”
投资
(万元)
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	设区市
	县市区
	
	行政等级
	编号
	
	合计
	一级
	二级
	内: 大中桥
(延米/座)
	内: 隧道
(延米/座)
	
	开工年
	完工年
	
	
	

	34
	龙岩
	漳平
	Z5象湖宽田至象湖集镇段
	G235
	纵五
	新建
	6.9 
	　
	6.9 
	　
	　
	7857 
	2019
	2021
	　
	7000
	　

	35
	龙岩
	漳平
	Z5长濑尾至新坑垄
	G235
	纵五
	新建
	2.4 
	　
	2.4 
	　
	　
	3129 
	2020
	2021
	　
	3000
	　

	二
	　
	　
	市区交通一体化道路项目
	　
	　
	　
	26
	26
	　
	　
	　
	260000
	　
	　
	　
	260000
	　

	1
	龙岩
	经开区　　永定
	龙潭至古竹道路
	县道
	否
	新建
	16.0 
	16.0 
	　
	　
	　
	160000 
	2016
	2019
	　
	160000
	　

	2
	龙岩
	经开区
	培丰至高陂道路
	县道
	否
	新建
	10.0 
	10.0 
	　
	　
	　
	100000 
	2016
	2019
	　
	100000
	　

	三
	　
	　
	“十三五”前期项目
	0 
	0 
	0 
	163 
	58 
	105 
	　
	　
	475837 
	　
	　
	　
	20000 
	前期工作

	1
	龙岩
	新罗
	Z5合溪(漳平交界)至隔口段(雁石益坑至雁石牛郎厝)公路
	G235
	纵五
	新建
	5 
	5 
	　
	　
	　
	50000 
	2019 
	2023 
	　
	　
	　

	2
	龙岩
	新罗
	H10大池北溪至上杭交界处段公路
	G319
	横十
	新改建
	6.866
	6.866
	　
	433/2
	　
	54125 
	2019 
	2023 
	　
	　
	　

	3
	龙岩
	新罗
	H8新罗区小吉至万安段公路
	省道
	横八
	新建
	22.9 
	　
	22.9 
	504/7
	2820/1
	34350 
	2020 
	2024 
	　
	　
	　

	4
	龙岩
	新罗
	H8新罗区万安至梧宅段公路
	省道
	横八
	新建
	15.5 
	　
	15.5 
	125/1
	　
	15000 
	2020 
	2024 
	　
	　
	　

	5
	龙岩
	武平
	Z6武平岩前集镇过境线改建
	G205
	纵六
	新建
	11.045
	11.045
	　
	　
	　
	55000
	2019
	2023
	　
	　
	　

	6
	龙岩
	武平
	G205武平十方集镇过境线改建
	G205
	纵六
	新建
	7.05
	　
	7.05
	　
	　
	12700
	2020
	2022
	　
	　
	　

	7
	龙岩
	武平
	H11十方、东留集镇路段改建
	G357
	横十一
	新建
	11.3
	　
	11.3
	　
	　
	15700
	2020
	2022
	　
	　
	　

	8
	龙岩
	武平
	Z8桃溪、永平集镇过境路线改建
	省道
	纵八
	新建
	8.4
	　
	8.4
	　
	　
	11863
	2020
	2022
	　
	　
	　

	9
	龙岩
	长汀
	Z8长汀城关过境段(师福至七里)
	G534
	纵八
	新建
	13.00 
	　
	13.00 
	550/3
	　
	39000 
	2017
	2020
	　
	　
	　

	10
	龙岩
	漳平
	Z5园潭至西园(新罗界)段(高明新村路口至西园(新罗界)段)
	G235
	纵五
	新建
	12.50 
	12.50 
	　
	　
	　
	26879 
	2020
	2023
	　
	　
	　

	11
	龙岩
	漳平
	H8芦芝乡大深村(泉州界)至涵口段
	省道
	横八
	改建
	11.40 
	　
	11.40 
	　
	　
	10620 
	2020
	2022
	　
	　
	　

	12
	龙岩
	武平
	国道357线经十方火车站至国道205线连接线
	　
	　
	新建
	8
	8
	　
	　
	　
	45000
	2018
	2022
	　
	　
	　

	13
	龙岩
	武平
	国道357线十方至武平段提级改造
	G357
	横十一
	新改建
	15
	15
	　
	　
	　
	75000
	2018
	2022
	　
	　
	　

	14
	龙岩
	连城
	Z6新泉乐江至下车（新泉过境线）
	G205
	纵六
	新建
	6.2
	　
	6.2
	210/2
	950/2
	12400 
	2019
	2021
	　
	　
	　

	15
	龙岩
	连城
	H10庙前马岌凹至芷民（庙前过境线）
	G319
	横十
	新建
	7.3
	　
	7.3
	286/3
	　
	14600 
	2019
	2020
	　
	　
	　

	16
	龙岩
	连城
	H10新泉官庄至陂坑口（新泉过境线）
	G319
	横十
	新建
	1.8
	　
	1.8
	105/1
	1100/1
	3600 
	2019
	2020
	　
	　
	　


