附件6

龙岩市综合交通运输“五个工程”建设项目表（站场建设项目）
	类型
	序号
	项目名称
	位置（地市、县区）
	是否在城市规划区
（是、否）
	等级（一级/二级）
	衔接类型（铁、水、空）
	建设性质（新建/改扩建）
	占地面积（平米）
	设计能力
（万人/日）
	投资
（万元）
	开工年
	完工年
	前期工作情况

	综合客运枢纽
	1
	龙岩综合客运枢纽站
	新罗区
	是
	一级
	铁
	新建
	　
	2
	35000
	2015
	2017
	正在编制工可

	
	2
	永定客运枢纽站
	永定区
	是
	一级
	铁
	新建
	42000
	1
	10000
	2018
	2020
	未开展

	县级普通客运站
	1
	长汀汽车站
	长汀县
	　
	一级
	　
	新建
	40000
	1
	5000
	2019
	2020
	未开展

	公交
枢纽（首末站）
	1
	火车北站公交枢纽站
	新罗区
	是
	　
	铁
	新建
	13330
	　
	5700
	2015
	2017
	正在编制工可

	
	2
	公交一中分校首末站
	新罗区
	是
	　
	　
	新建
	3611
	　
	900
	2016
	2018
	已办理规划选址

	
	3
	东山新能源公交枢纽站
	新罗区
	是
	　
	　
	新建
	33000
	　
	7000
	2017
	2018
	报市政府选址批复

	
	4
	东肖综合枢纽站
	新罗区
	是
	　
	　
	新建
	26670
	　
	7000
	2019
	2020
	　

	
	5
	园田塘综合枢纽站
	新罗区
	　
	　
	　
	新建
	28285
	　
	7000
	2019
	2020
	　

	
	6
	曹溪首末站扩建项目
	新罗区
	是
	　
	　
	新建
	8700
	　
	3000
	2015
	2017
	前期报批、开工建设

	
	7
	长汀南（麻陂）公交首末站
	长汀县
	是
	二级
	铁
	新建
	10000
	　
	1500
	2016
	2018
	前期报批、开工建设

	
	8
	连城公交枢纽站
	连城县
	是
	　
	铁
	新建
	　
	　
	1000
	2018
	2020
	　

	
	9
	永定公交车站
	永定区
	　
	三级
	　
	新建
	7000
	　
	1200
	2016
	2017
	　

	
	10
	武平首未站
	武平
	　
	　
	　
	新建
	　
	　
	3000
	2015
	2016
	　

	
	11
	上杭县公交综合枢纽
	上杭县
	　
	　
	　
	新建
	　
	　
	1000
	2019
	2020
	　

	
	12
	漳平西园公交首未站
	漳平
	　
	　
	铁
	新建
	2000
	　
	300
	2018
	2020
	　

	
	小　　计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	88600
	　
	　
	　


	类型
	设区市（区）
	序号
	项目名称
	位置（地市、县区）
	类型（货运服务型/口岸服务型/综合服务型）
	建设性质（新建/改扩建）
	占地面积（平米）
	设计能力
（万吨/年）
	投资
（万元）
	开工年
	完工年
	前期工作情况

	公路货运枢纽（物流园区）
	龙岩
	1
	武平县龙洲物流园
	武平县
	货运服务型
	　
	新建
	202464
	150
	20000
	2014
	2019
	已开工

	
	龙岩
	2
	永定区永诚物流园
	永定区
	货运服务型
	　
	新建
	134000
	　
	15000
	2014
	2017
	巳开工

	
	龙岩
	3
	漳平公铁联运物流园
	漳平市
	货运服务型
	　
	新建
	642000
	350
	57800
	2016
	2020
	规划

	
	龙岩
	4
	漳平通宇陆铁保税物流园区
	漳平市
	综合型
	　
	新建
	145334
	500
	10000
	2015.5
	2019
	完成工可
正在建设

	
	龙岩
	5
	长汀县客家物流园
	长汀县
	综合服务型
	　
	新建
	186480
	　
	25000
	2016
	2019
	土地建设手续己办

	
	龙岩
	6
	紫金顺安综合物流园
	上杭县
	综合服务型
	　
	新建
	40000
	　
	10000
	2017年
	2020年
	正在编制工可

	
	龙岩
	7
	连城货运站
	连城县
	综合服务型
	　
	新建
	150000
	　
	10000
	2018
	2020
	规划

	
	龙岩
	8
	龙岩公路港物流项目（暂定名）
	龙岩市新罗区
	综合服务型
	　
	新建
	333000
	　
	25000
	2018
	2020
	规划

	
	小　　计
	　
	　
	　
	　
	　
	172800
	　
	　
	　

	铁路货运枢纽
	龙岩
	　
	龙岩铁路物流基地工程
	新罗区
	　
	综合服务型
	　
	改扩建
	310亩
	近期205万吨/年
	26060
	一期计划2016年开工
	一期计划2016年建成
	一期工程已完成施工审查，正在招投标

	合计
	287460


