附件7

龙岩市综合交通运输“五个工程”建设项目表（农村路网建设项目）
	类　　别
	实施规模
	合计
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	备注

	农村路网建设
	完成投资(万元）
	125000
	25000
	25000
	25000
	25000
	25000
	　

	
	建成规模(公里）
	1000
	200
	200
	200
	200
	200
	　

	撤渡建桥(路)
	完成投资(万元）
	6500
	　
	2300
	1200
	3000
	　
	　

	
	完工数量(座）
	4
	　
	2
	1
	1
	　
	　

	危桥改造
	完成投资(万元）
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	　

	
	完工数量(座）
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	　

	农村公路安保工程
	完成投资(万元）
	17500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	　

	
	建成规模(公里）
	1750
	350
	350
	350
	350
	350
	　

	农村公路养护
	完成投资(万元）
	50000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	　

	合计
	249000
	　
	　
	　
	　
	　
	　


